关于大力推进社区嵌入式服务设施建设，为人民群众提供更为优质普惠公共服务的实施方案（征求意见稿）

社区嵌入式服务设施建设工程是党中央、国务院部署的重大民生工程。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委〈城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案〉的通知》（国办函〔2023〕121号），认真做好2025年市人大一号议案办理工作，扎实推进我市社区嵌入式服务设施建设，推动优质普惠公共服务下基层、进社区，结合我市实际，制定本实施方案。

一、基本情况

根据《城市社区嵌入式服务设施建设导则（试行）》和昆山实际，社区嵌入式服务共包括9大类17项服务功能。从服务功能配置看，昆山共248个社区，整体而言，社区嵌入式服务设施配备情况较好。具备3项及以上服务功能的社区共230个，占比92.7%；具备4项及以上的206个，占比83.1%；具备5项及以上的188个，占比75.8%；具备6项及以上的120个，占比48.4%。从功能覆盖情况看，配置短板与国家方案中“‘一老一小’服务、社区食堂（助餐服务）等应纳入建设‘标配’”的要求一致。便民服务、室外体育健身、文化休闲、儿童游憩等服务覆盖率较高，占比均超过75%；健康诊疗、助残服务、室内体育健身次之，占比60%左右；养老服务、儿童托育托管、社区助餐、家政服务等相对较薄弱，占比小于50%，需进一步补齐短板。从运营服务主体看，昆山社区嵌入式服务设施的运营管理主要依赖社区居委会或物业公司自主开展，仅部分日间照料中心、儿童游憩等引入第三方组织，面临专业化程度不足的问题，也成为制约社区嵌入式服务提质升级的瓶颈，需通过引入专业机构、创新合作模式来突破现状。

二、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦创造高品质生活，推动城市公共服务设施有机嵌入社区、公共服务项目延伸覆盖社区，让更多群众享受到身边和家门口的优质普惠公共服务，有效提升城市和社区更好承载人民美好生活功能，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，努力把社区建设成为人民群众的幸福家园。

——聚焦重点，功能优先。社区嵌入式服务设施面向社区居民提供养老服务、婴幼儿托育、儿童托管、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲和儿童游憩等9项功能，聚焦“一老一小”服务需求，优先和重点提供养老托育等急需紧缺服务，逐步补齐和拓展其他服务。

——系统谋划，试点引领。立足区域、社区发展实际，在充分调研现状、摸清服务需求、广泛征求居民意见的基础上，以社区为单元推进，优先盘活利用存量资源。积极开展试点项目建设，打造一批功能相对齐全的社区嵌入式服务综合设施，实现居民在“家门口”“楼底下”享受就近就便服务。

——因地制宜、统筹推进。坚持整体谋划、统筹推进，科学规划设施布局，有序提高配建标准，切实加强要素保障。根据实际情况，坚持试点先行、新建和改建相结合，鼓励优先利用存量资源。采取综合体和“插花”式相结合的方式，积极开展社区嵌入式服务设施建设。

——优质普惠、长效运营。构建财政资金和社会资源有机结合的长效运营机制，为周边居民提供便捷可及、价格普惠、服务优质的公共服务。积极探索多样化运营模式，调动企事业单位、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源等多方力量。

三、建设目标

按照“试点先行、逐步推开”的思路，推动一批社区嵌入式服务设施试点项目建设，加快推动形成成熟的项目建设、要素保障、运营模式。在总结试点经验和建设模式基础上，逐步扩大试点覆盖面，推动全市域开展社区嵌入式服务设施建设。

- 服务功能逐渐完善。到2027年，全市社区嵌入式服务设施中拥有3项功能及以上的社区实现全覆盖，拥有4项功能及以上的社区占比达到90%以上，拥有5项功能及以上的社区占比达到80%以上，拥有6项功能及以上的社区占比达到60%以上，实现居民就近就便享有优质普惠公共服务，让居民生活更美好，幸福感更强。

- 服务质效不断提升。通过标准化、专业化、智能化协同发力，推动社区服务从“有”到“优”的高质量转型。对托育托管、社区助餐等相对较薄弱的领域开展标准化建设，确保基础服务优质可靠。对家政服务、健康诊疗、助残服务等领域开展精细化运营，实现资源精准匹配。对文化休闲、儿童游憩等相对成熟的领域开展智能化升级，提升服务效率。

3. 服务形式更趋多元。引入社会组织、企业及志愿者资源，通过“公益+低偿+市场”模式运营，增强可持续性。通过多元主体协同、多场景渗透、多模式运营，构建“精准化+生态化”的服务新格局。针对“一老一小”群体，增加居家养老智能监测、亲子共享空间等，针对年轻群体、新市民群体，增设青年创客、新市民融入等新兴模块，满足全龄化需求。

四、建设任务

1．加强社区服务设施布局规划。根据人口分布和结构、社区建设年代和居住人群类型等特点精准施策，统筹规划和建设社区嵌入式服务设施，合力推进共建共享，持续提升服务水平。鼓励新建居住区重点建设一批功能和服务集成的社区嵌入式服务综合体，按照每百户不少于30平方米标准落实养老服务设施配建要求，按照每千人口不得少于10个托位的标准规划建设托育服务设施及配套安全设施，加强“一老一小”社区嵌入式托育服务设施建设。鼓励已建成住宅区通过新建、改建、购买、置换、租赁等方式，按照每百户不少于20平方米配套社区养老服务用房，每千人口不少于8个托位的配套标准予以补充完善。利用各类社区综合服务设施，探索“老幼共托”或“养老+托育+卫生”等整合型服务载体。鼓励暂不具备条件的社区，“插花”式分散建设功能相对单一的嵌入式服务设施；相邻社区通过片区统筹、资源共享和优势互补，打造跨社区综合服务联合体。（各区镇，市发改委、民政局、人社局、资规局、住建局、文体广旅局、卫健委、市场监管局。以下政策措施均需各区镇落实，不再单独列出）

2．完善社区嵌入式服务设施功能配置。统筹谋划推进设施建设和服务嵌入，科学设置服务场地。加强基础功能服务设施建设，满足群众最基本的、最普遍的、最迫切的需求，特别是要优先保障“一老一小”的必要空间，避免以行政办公功能替代为民服务功能。广泛征求居民意见和诉求，尽可能的满足人民群众生活、生产、发展所需要的社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲等服务设施，综合体建设原则上不少于3项服务功能，其中养老服务、托育服务、儿童托管、社区助餐服务功能不少于2项。推动多元主体自动自发参与服务设施设计，强化城市体检结果运用，按需精准嵌入服务设施，科学选配服务功能，避免“一刀切”。积极提升设施空间利用率，鼓励场地空间共建共享，倡导错时使用，打造更多“多功能厅”。（市民政局、人社局、资规局、住建局、商务局、文体广旅局、卫健委）

3．多渠道拓展设施建设场地空间。按照“补改一批、转型一批、划转一批、配建一批”原则，实施社区嵌入式服务设施建设场地空间拓展攻坚行动。通过综合整治、拆除、腾退老旧小区现有空间、低效土地再开发、整合社区用房、产权置换、征收改建等多种途径，补建改建一批居民急需的社区嵌入式服务设施。鼓励存量土地、建筑资源的产权权益人因地制宜采取独立开发、有偿转让、股份合作等多种形式参与到社区嵌入式服务设施建设。新建社区要按照“同步规划、同步建设、同步验收、同步交付”原则，加强配套社区嵌入式服务设施建设。允许各区镇和国企事业单位结合实际，在保持所有权不变前提下，按规定履行相关国有资产管理程序后，将房产提供给社区发展嵌入式服务。（市资规局、住建局）

4．积极推进社会存量资源改造利用。大力优化整合社区配套建设用房等公共空间，清理非必要、不合理用途，腾退资源优先用于发展社区嵌入式服务。加快社区周边闲置厂房、仓库、集体房屋、商业设施等社会存量资源出租转让，用好城市“金角银边”，对不符合城市发展方向、闲置低效、失修失养的园区、楼宇、学校、房产及土地进行盘活和改造开发，可按照相关规定用于发展社区嵌入式服务。支持引导机关、企事业单位等盘活闲置用地用房，聚焦一站式空间如社区食堂，整合闲置资源，打造兼具多元化、功能性及烟火气的便民场景。（市资规局、住建局）

5. 推进企业集宿区社区化建设。立足企业集宿区人口密集、服务需求多元的特点，参照巴城梧桐社区的实践经验，因地制宜建设企业集宿区社区嵌入式服务设施。优先配置助餐、健康诊疗、文体活动等基础便民设施，并逐步嵌入托育托管、政策咨询、技能培训、心理疏导、定制公交等特色服务。鼓励企业、社会化机构通过自有厂房改造、租赁等方式参与集宿区服务设施建设。探索“企业集宿区+邻近社区”共建联合体，实现场地错时共享、服务跨区覆盖。加强试点经验总结，形成可复制推广的“集宿区转型社区”样板，引导全市企业集宿区逐步向“功能复合化、服务普惠化、管理精细化”方向升级，切实提升企业职工居住品质与归属感，助力产城融合高质量发展。（市住建局、民政局、人社局、商务局、文体广旅局、卫健委、总工会）

6．加大高质量社区服务供给。实施城市社区美好生活建设行动。支持各区镇在养老托育、社区助餐、家政便民等领域积极建设培育一批服务优、重诚信、能带动的“领跑者”企业和服务品牌，各服务运营主体根据服务成本、合理利润等提供价格普惠的社区服务以及其他公益性服务。聚焦快递小哥等新就业群体需求，建设共享休息站、电动车充电桩等设施，将职业培训、权益保障、政策咨询等专项服务嵌入社区，探索建立新就业群体社区登记备案制度，实现服务与管理的双向覆盖。加快数字赋能，统筹整合社区各类服务资源，贯通社区服务相关线上平台，完善公共服务空间治理地图，动态掌握服务资源配置情况，促进基层公共服务提质增效。建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区治理、公共服务、生活服务及智能小区等服务，形成百花齐放的建设格局。（市委社会工作部，市民政局、数据局、商务局、卫健委）

7. 推广社区服务专业化品牌化连锁化运营模式。发挥市场机制作用和规模效应，根据居民需求、市场供给和财政能力，科学选择合理可持续的服务模式。鼓励事业单位、社会组织、志愿团队等多元主体参与运营，支持引导专业社会力量连锁化运营、托管式运营一定数量的社区嵌入式服务设施，探索“统一管理、统一标识、统一配置、统一培训、统一评价”服务模式，促进连锁企业规模化、集团化管理经营。同时发展二店经济，聚焦昆山本土品牌，通过单店模型验证到标准化复制再到规模化扩张，推动可持续发展。鼓励有条件的家政服务机构拓展服务网络，实现跨区域连锁化发展，提供专业化、高质量的社区服务。（市民政局、财政局、住建局、商务局、卫健委）

8. 推进党建引领社区治理。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，全面构建以基层党组织为领导、基层政府为主导、基层群众性自治组织为基础、城乡居民为主体，业主委员会、物业公司、驻区单位、群团组织、社会组织等共同参与的城乡社区治理体系。加强专职社工队伍建设，夯实社区工作力量。积极培育社区服务专业化、公益化社会组织，完善居民参与社区服务治理的制度化渠道。鼓励引导社会组织，特别是人民群众参与运营，利用现有的阵地场所，有针对性地为居民提供多元化、个性化的社区服务。（市委组织部、社会工作部，市民政局）

五、支持保障

1．统筹建设资金渠道。通过统筹中央预算内投资、地方财政投入、社会力量投入等积极拓宽资金来源。用足用好中央财政支持普惠托育服务发展示范项目补助资金，在盘活利用现有场地、培训从业人员、减免租金等方面支持普惠托育服务发展。结合实施城镇老旧小区改造，积极争取积极应对人口老龄化工程和托育建设等中央预算内资金支持。支持符合条件的社区嵌入式服务设施建设项目申报地方政府专项债券。发挥各类金融机构作用，按照市场化原则为符合条件的社区嵌入式服务设施建设项目提供支持。鼓励银行业金融机构在政策范围内对符合普惠养老专项再贷款、支小再贷款条件的社区嵌入式服务设施建设项目和服务运营主体予以支持。（市财政局、发改委、民政局、住建局、卫健委）

2．优化项目审批和服务企业登记备案手续。认真贯彻落实《城市社区嵌入式服务设施建设导则（试行）》，指导各区镇组织开展试点项目建设。社区嵌入式服务设施在选址布局时要做好安全评估和安全设施配套建设等工作，在坚决守住安全底线、科学评估论证前提下，结合实际放宽或简化设施场地面积等要求，探索制定建设标准。鼓励以城区、街道等行政区域为单位整合辖区内项目，统一开展前期工作。完善社区嵌入式服务机构的行业准入准营政策，简化相关许可审批办理环节、明确办理时限并向社会公布。推进登记便利化改革，降低企业开办成本，激发市场主体活力。（市数据局、市场监管局）

3．加强规划、建设、用地等政策支持。在编制城市国土空间总体规划和详细规划、推进城乡社区服务体系建设时要统筹考虑社区嵌入式服务设施建设需求。结合城镇老旧小区改造、完整社区建设、一刻钟便民生活圈等，合理配置服务用地，在符合国土空间详细规划前提下，适当放宽规划条件要求。政府建设的社区嵌入式服务设施作为非营利性公共服务设施，允许5年内不变更原有土地用途。鼓励未充分利用的用地更新复合利用，允许同一街区内地块拆分合并、优化土地流转。经市政府批准，对利用存量建筑改造建设社区嵌入式服务设施的，可享受5年内不改变用地主体和规划条件的支持政策。在确保消防安全前提下，积极探索优化办理社区嵌入式服务设施消防验收备案手续。（市资规局、住建局、民政局、商务局）

六、组织实施

1．加强组织领导，细化职责分工。建立健全党委政府领导，发改、住建、资规等会同相关部门认真履职、协同配合的工程实施机制，加快完善相关制度规范、政策措施，加强统筹协调和评估督导。发改委负责总体统筹和组织协调，指导做好建设前期工作。住建局结合城镇老旧小区改造、完整社区建设等城市更新工作，统筹推进试点区域内工程项目建设实施。资规局需做好用地、规划许可等要素保障，加强规划、用地政策支持，在符合国家有关规定的前提下适度简化规划许可等办理程序。教育、民政、文化体育、卫生健康、市场监督等有关部门积极加大政策支持，加强指导监督，有力有序有效推动服务质量提升和规范安全发展。各区镇、社区要强化属地责任，加快项目建设，做好运营管理。

2．加强评估调度，压实工作责任。各板块、各相关部门要落实主体责任，健全组织领导和推进机制，抓好试点项目组织实施，建立定期研究、督导检查等工作制度，统筹中央相关转移支付资金和自有财力加大支持力度，及时研究和解决推进社区嵌入式服务设施建设中出现的新情况、新问题，推动各项试点任务落地见效。建立先行先试试点社区动态调整机制，强化对重点任务、政策措施和重点项目实施情况的跟踪监测，将建设进度滞后、成效不及预期的社区及时调出试点范围。

3．加强经验总结，营造良好环境。及时总结并上报试点过程中具有示范效应的建设模式和改革举措，加快形成“昆山经验”。进一步创新宣传模式，全方位、多形式、立体化宣传社区嵌入式服务设施建设的经验和成效，提高全社会参与嵌入式服务设施建设运营的积极性，营造共谋共建共享的良好氛围。

4．加强综合监管，守住安全底线。各有关部门依照职责分工，加大对社区嵌入式服务中涉及的食品安全、消防安全、服务价格、卫生保健和人身安全等监管力度，及时查处侵害老年人、婴幼儿等人群人身权益的违法行为和安全生产责任事故。加强对政府购买养老、托育等公共服务的监督管理，规范服务内容标准，定期开展第三方绩效评价，探索应用信息化技术手段，对服务对象定期开展满意度测评并加大结果运用力度，常态化推进服务质量提升。

附件：

1. 全市各区镇社区嵌入式服务设施9类功能覆盖情况表

2. 全市各区镇社区嵌入式服务设施具备功能占比情况表

- 3. 2025年社区嵌入式服务设施试点项目清单

附件1

全市各区镇社区嵌入式服务设施9类功能覆盖情况表

| 区镇 | 养老服务 |  | 婴幼儿托育 | 儿童托管 | 社区助餐 |  | 家政便民 |  | 健康服务 |  |  | 体育健身 |  | 文化休闲 |  | 儿童游憩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活照护 | 康复服务 |  |  | 膳食助餐 | 上门送餐 | 家政服务 | 便民服务 | 健康诊疗 | 助残服务 | 康复辅具适配与租赁服务 | 室内体育健身 | 室外体育健身 | 书报阅览 | 文化娱乐 | 儿童室外活动 | 儿童室内活动 |
| 全市 | 36.3% | 1.6% | 4.8% | 7.7% | 42.3% | 42.3% | 15.7% | 77.0% | 63.3% | 62.1% | 48.4% | 62.9% | 88.3% | 97.6% | 86.3% | 75.4% | 80.2% |
| 开发区 | 58.3% | 1.7% | 5.0% | 3.3% | 50.0% | 56.7% | 3.3% | 80.0% | 73.3% | 78.3% | 50.0% | 63.3% | 90.0% | 95.0% | 93.3% | 68.3% | 78.3% |
| 高新区 | 2.7% | 1.4% | 2.7% | 2.7% | 32.4% | 9.5% | 1.4% | 45.9% | 21.6% | 25.7% | 12.2% | 40.5% | 85.1% | 100.0% | 73.0% | 75.7% | 77.0% |
| 花桥 | 63.2% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 63.2% | 47.4% | 5.3% | 89.5% | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 100.0% | 84.2% | 100.0% | 100.0% | 84.2% | 100.0% |
| 张浦镇 | 57.1% | 7.1% | 14.3% | 14.3% | 57.1% | 57.1% | 28.6% | 85.7% | 71.4% | 85.7% | 35.7% | 57.1% | 78.6% | 78.6% | 78.6% | 50.0% | 78.6% |
| 周市镇 | 11.5% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 23.1% | 23.1% | 11.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 84.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.5% | 80.8% |
| 陆家镇 | 100.0% | 0.0% | 11.1% | 100.0% | 0.0% | 88.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 巴城镇 | 31.6% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 68.4% | 68.4% | 15.8% | 100.0% | 52.6% | 21.1% | 42.1% | 52.6% | 68.4% | 100.0% | 68.4% | 52.6% | 47.4% |
| 千灯镇 | 41.7% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 50.0% | 50.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 淀山湖镇 | 77.8% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 22.2% | 66.7% | 22.2% | 100.0% | 100.0% | 88.9% | 66.7% | 77.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 锦溪镇 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 周庄镇 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 100.0% |

附件2

全市各区镇社区嵌入式服务设施具备功能占比情况表

| 区镇 | 社区总数 | 3个功能 及以上社区 |  | 4个功能 及以上社区 |  | 5个功能 及以上社区 |  | 6个功能 及以上社区 |  | 7个功能 及以上社区 |  | 8个功能 及以上社区 |  | 9个功能 社区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 |
| 全市 | 248 | 230 | 93% | 206 | 83% | 188 | 76% | 120 | 48% | 71 | 29% | 10 | 4% | 2 | 1% |
| 开发区 | 60 | 57 | 95% | 53 | 88% | 50 | 83% | 31 | 52% | 23 | 38% | 3 | 5% | 1 | 2% |
| 高新区 | 74 | 60 | 81% | 43 | 58% | 35 | 47% | 17 | 23% | 3 | 4% | 1 | 1% | 1 | 1% |
| 花桥开发区 | 19 | 19 | 100% | 19 | 100% | 19 | 100% | 14 | 74% | 8 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 张浦镇 | 14 | 14 | 100% | 13 | 93% | 10 | 71% | 9 | 64% | 7 | 50% | 2 | 14% | 0 | 0% |
| 周市镇 | 26 | 26 | 100% | 26 | 100% | 25 | 96% | 6 | 23% | 3 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 陆家镇 | 9 | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 1 | 11% | 0 | 0% |
| 巴城镇 | 19 | 19 | 100% | 17 | 89% | 14 | 74% | 11 | 58% | 6 | 32% | 1 | 5% | 0 | 0% |
| 千灯镇 | 12 | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 6 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 淀山湖镇 | 9 | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 7 | 78% | 2 | 22% | 2 | 22% | 0 | 0% |
| 周庄镇 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 67% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 锦溪镇 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

附件3

2025年社区嵌入式服务设施试点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目(法人)单位 | 建设 规模（m2） | 拟 开工年份 | 拟 建成 年份 | 总投资（万元） | 建设内容 | 服务社区数量(个) | 服务 常住 人口（人） | 预计效益 |  |  | 是否制定建设运营方案 | 拟提供的 服务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增社区综合服务 设施面积（m2） | 新增 养老 床位（张） | 新增 托位（个） |  |  |
| 1 | 开发区广志社区嵌入式服务综合体 （社区服务中心） | 改 扩建 | 开发区社会事业管理局 | 6198 | 2024 | 2025 | 1770 | 建设集养老、助餐、家政便民、健康诊疗、文化休闲、文体健身、儿童游憩等功能于一体的社区综合服务中心。 | 1 | 11520 | 6198 | 0 | 0 | 否 | 养老、助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等 |
| 2 | 开发区鹿鸣锦苑民生服务综合体 | 新建 | 开发区社会事业管理局 | 5040 | 2025 | 2027 | 2500 | 建成集残疾人之家、震川老年大学分校等为一体的民生服务综合体。 | 3 | 11000 | 2719 | 0 | 0 | 否 | 养老、助餐、体育健身、文化休闲、儿童游憩 |
| 3 | 开发区 公元壹号驿站 | 新建 | 开发区震川城市管理办事处 | 1483.8 | 2025 | 2026 | 745 | 拟建设集老年助餐、老年大学为一体的社区嵌入式服务综合体。 | 3 | 32202 | 1483.8 | 0 | 0 | 否 | 养老、助餐、健康诊疗、体育健身、文化休闲、老年大学、其他 |
| 4 | 开发区茜步泾社区嵌入式养老 | 新建 | 开发区震川城市管理办事处 | 1600 | 2024 | 2025 | 380 | 拟建设集老年助餐、残疾人康复为一体的社区嵌入式服务设施。 | 1 | 8000 | 1600 | 0 | 0 | 是 | 养老、助餐、文化休闲 |
| 5 | 开发区群益社区 嵌入式养老 | 改建 | 开发区 群益社区 | 800 | 2025 | 2025 | 200 | 建设集阅读区、餐饮区、观影区、活动室等一体的嵌入式养老。 | 1 | 15000 | 800 | 0 | 0 | 是 | 养老、助餐、文化休闲 |
| 6 | 开发区乐文社区 卫生服务站 | 改建 | 开发区青阳城市管理办事处 | 300 | 20 25 | 2025 | 40 | 建设集医疗、保健、康复等六位一体社区健康保健服务设施。 | 2 | 35000 | 300 | 0 | 0 | 是 | 健康诊疗等 |
| 7 | 开发区樾河 家庭医生工作室 | 新建 | 开发区青阳城市管理办事处 | 40 | 2025 | 2025 | 15 | 拟建设家庭医生工作室，提供医疗、保健等服务。 | 1 | 8000 | 40 | 0 | 0 | 是 | 健康诊疗等 |
| 8 | 高新区明珠社区嵌入式服务综合体 （社区服务中心） | 改 扩建 | 高新区亭林城市管理办事处 | 615 | 2024 | 2025 | 184.5 | 建设集养老、助餐、健康诊疗等功能于一体的社区综合服务中心。 | 1 | 8189 | 615 | 0 | 0 | 否 | 养老、社区、健康诊疗等 |
| 9 | 高新区汉林路市民服务中心新建工程 | 新建 | 昆山市玉山镇人民政府 | 6600 | 2025 | 2027 | 4300 | 建设社区服务中心、社区活动中心、日间照料中心等。 | 1 | 15000 | 6600 | 0 | 0 | 否 | 养老、社区、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等 |
| 10 | 高新区大同社区嵌入式服务综合体 （社区服务中心） | 新建 | 高新区亭林城市管理办事处 | 1254 | 2025 | 2025 | 239.48 | 建设集养老、助餐、健康诊疗、文化休闲、文体健身等功能于一体的社区综合服务中心。 | 1 | 3840 | 1254 | 0 | 0 | 否 | 养老、社区、健康诊疗、文体健身等 |
| 11 | 高新区杨林社区 嵌入式养老 | 改建 | 高新区 杨林社区 | 1270 | 2025 | 2025 | 200 | 设置阅读区、餐饮区、观影区、活动室等。 | 1 | 3000 | 1270 | 0 | 0 | 是 | 养老、助餐、文化休闲 |
| 12 | 高新区柏龄学苑(柏庐文体活动中心） | 新建 | 高新区柏庐城市管理办事处 | 1597 | 2025 | 2025 | 400 | 设置教学室、阅读区、观影区、文体健身活动室等。 | 34 | 20000 | 1597 | 0 | 0 | 是 | 老年教学、健身活动、其他 |
| 13 | 花桥经济开发区花桥社区嵌入式服务综合体 （社区服务中心） | 改 扩建 | 花桥开发区花桥社区 | 700 | 2024 | 2025 | 150 | 建设集养老、助餐、健康诊疗、体育健身、文化休闲、儿童游憩等于一体的服务综合体。 | 1 | 13969 | 700 | 0 | 0 | 是 | 养老、社区、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩、其他 |
| 14 | 花桥经济开发区 金城基社区 嵌入式养老 | 改建 | 花桥开发区金城基社区 | 815 | 2025 | 2025 | 150 | 设置阅读区、餐饮区、观影区、心理咨询师、理发室、活动室、特色课堂、家庭医生工作室、全科诊室、药房等。 | 1 | 11000 | 815 | 0 | 0 | 否 | 养老、社区、家政便民、健康服务、文化休闲 |
| 15 | 张浦镇银和社区嵌入式服务综合体 （社区服务中心） | 改 扩建 | 张浦镇 银和社区 | 2500 | 2024 | 2025 | 285 | 建设集养老、家政便民、文化休闲、儿童游憩等功能于一体的社区综合服务中心。 | 1 | 12388 | 2500 | 0 | 0 | 否 | 养老、家政便民、文化休闲、儿童游憩（儿童托管）、其他 |
| 16 | 周市镇丽德社区 嵌入式养老 | 改建 | 周市镇 丽德社区 | 700 | 2025 | 2025 | 70 | 设置阅读区、餐饮区、观影区、活动室等。 | 1 | 17800 | 700 | 0 | 0 | 否 | 养老、社区助餐、文化休闲 |
| 17 | 周市镇白塔社区嵌入式服务综合体 （社区服务中心） | 新建 | 周市镇 白塔社区 | 350 | 2025 | 2025 | 35 | 建设集老年活动室、妇女儿童发展中心、运动、便民服务于一体的社区综合服务中心。 | 1 | 8369 | 350 | 0 | 0 | 否 | 养老、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩 |
| 18 | 周市镇阳光社区 嵌入式托育服务 | 改建 | 周市镇 阳光社区 | 270 | 2025 | 2025 | 50 | 提供婴幼儿托育服务。 | 1 | 8500 | 270 | 0 | 0 | 否 | 婴幼儿托育 |
| 19 | 陆家镇邹家角社区江玉琴代表工作室 | 改建 | 陆家镇 邹家角社区 | 383 | 2025 | 2025 | 240 | 建设民意收集、矛盾调解、宣传教育等、党员先锋代表等多项功能于一体的沟通中心。 | 1 | 9600 | 383 | 0 | 0 | 是 | 家政便民、民意收集、矛盾调解、宣传教育等 |
| 20 | 巴城镇君子亭社区嵌入式养老 | 改 扩建 | 巴城镇社会事业办公室 | 200 | 2025 | 2025 | 10 | 设置阅读区、餐饮区、观影区、活动室等。 | 3 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 否 | 养老 、社区 、文化休闲等 |
| 21 | 千灯镇年沙社区嵌入式服务综合体（社区服务中心） | 新建 | 千灯镇 人民政府 | 848 | 2025 | 2026 | 900 | 建设集养老、医疗、体育健身、文化休闲、儿童游憩等功能于一体的社区综合服务中心。 | 1 | 6000 | 847.7 | 0 | 0 | 是 | 养老、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩 |
| 22 | 千灯镇炎武社区嵌入式服务综合体 （社区服务中心） | 改建 | 千灯镇 炎武社区 | 820 | 2025 | 2026 | 300 | 建设集养老、体育健身、文化休闲、儿童游憩等功能于一体的社区综合服务中心。 | 1 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 否 | 养老服务、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等 |
| 23 | 千灯镇马路社区怡康邻里坊（嵌入式服务综合活动中心） | 新建 | 千灯镇 马路桥社区 | 800 | 2025 | 2027 | 150 | 建设集老年助餐、残疾人康复、文化休闲、社区服务等为一体的社区嵌入式服务设施。 | 1 | 8445 | 800 | 0 | 0 | 否 | 养老、助餐、文化休闲、社区服务等 |
| 24 | 千灯镇秦峰社区嵌入式服务综合体 (社区服务中心) | 改 扩建 | 千灯镇 秦峰社区 | 930 | 2025 | 2025 | 51 | 建设集养老、助餐、健康诊疗、体育健身文化休闲、儿童游憩等一体的社区综合服务中心。 | 1 | 18000 | 930 | 0 | 0 | 否 | 养老、社区、健康服务 、体育健身 、文化休闲、儿童游憩等 |
| 25 | 淀山湖镇 香馨社区社区食堂 | 新建 | 淀山湖镇 人民政府 | 400 | 2025 | 2025 | 50 | 新建社区食堂，提供老年人、助残、新就业群体就餐等。 | 全镇范围 | 全镇范围 | 400 | 0 | 0 | 是 | 养老、助餐、老年人助残、新就业群体就餐等 |
| 26 | 淀山湖镇 淀湖社区社区食堂 | 新建 | 淀山湖镇 人民政府 | 200 | 2025 | 2025 | 50 | 新建社区食堂，提供老年人、助残、新就业群体就餐等。 | 全镇范围 | 全镇范围 | 200 | 0 | 0 | 是 | 养老、助餐、老年人助残、新就业群体就餐等 |
| 27 | 淀山湖镇南苑湖 社区嵌入式托育 | 新建 | 淀山湖镇 人民政府 | 120 | 2025 | 2025 | 30 | 新建儿童托育点位，提供儿童社区托育等。 | 全镇范围 | 0-3岁儿童 | 120 | 0 | 0 | 是 | 儿童托育 |
| 28 | 锦溪花园社区嵌入式服务综合体 （社区服务中心） | 改 扩建 | 锦溪镇 人民政府 | 1500 | 2024 | 2025 | 500 | 建设集养老、助餐、托幼、体育健身、文化休闲、儿童游憩等功能于一体的社区综合服务中心。 | 2 | 5500 | 1500 | 0 | 0 | 否 | 养老、社区助餐、文化体育、托幼、儿童游憩 |